Razvojni načrt Občine Trebnje za mandatno obdobje do 2010

UVOD

Dokument »Razvojni načrt Občine Trebnje za mandatno obdobje do 2010« je pripravljen za posamezna vsebinsko zaokrožena področja in sicer: urejanje prostora, infrastruktura, družbene dejavnosti, gospodarstvo, stanovanjsko področje, rekreacija in turizma ter ostala področja, ki jih ni bilo mogoče vključiti v naštete sklope. Namen dokumenta je predstaviti strateške okvire, ki bodo vodilo pri načrtovanju vsakoletnih proračunov. Razvojni načrt prikazuje politiko razvoja občine Trebnje na področju investicijskih vlaganj. Iz dokumenta izhaja, da je razvojno naravnan, in da sledi skladnemu razvoju vseh krajev v občini.

Razvojni načrt je možno novelirati glede na ugodne kazalce proračunskih prihodkov, ga je možno dograditi oz. spremeniti prioritete, če bo to dopuščala prihodkovna stran proračuna. Ker razvojni načrt v finančni oceni koristi le dobrih 36 % povprečja proračuna v tem obdobju, se bo od predlagatelja proračuna zahtevalo, da se v proračunih zagotavljajo znatna sredstva še za ostale dogovorjene programe, ki niso predmet neposrednih investicij.

Javna proračunska poraba mora slediti razvojni naravnanosti. Javno finančni odhodki za zagotovljeni del obveznosti iz primerne porabe ne sme preseči 52 % povprečja proračuna v celotnem obdobju.

Urejanje prostora

Uspešno gospodarjenje s prostorom ponuja velike razvojne možnosti. Gospodarjenje s prostorom pa ne more slediti le načelom tržne zakonitosti, temveč mora ob zmernem ekonomskem učinku upoštevati varovanje naravne in kulturne dediščine.

Osnova za uspešno in načrtno gospodarjenje s prostorom je prostorski načrt občine, zato smatramo da je  Občinski prostorski načrt Občine Trebnje najpomembnejši dokument, ki ga je potrebno pripraviti čim prej. OPN mora slediti politiki policentričnega razvoja celotne občine, poseben poudarek pa mora dajati tudi razvoju mestnih središč. OPN mora upoštevati obstoječe infrastrukturne danosti, načrtovanje mora slediti takšni izrabi prostora, da izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture ne bo pretirano obremenjevala bodočih investitorjev, načrtovanje pa mora kot osnovo vzeti obstoječe stanje in se navezati na izrabo potencialnih nezazidanih površin.

Prostorske rešitve morajo izkoristiti dane možnosti ob neposrednih navezavah na AC.

Z občinskimi podrobnimi načrti, ki jih je potrebno pripraviti za vsa večja razvojno naravnana naselja v občini, se opredeli možnost posega z gradnjo na kmetijska zemljišča in popolni obstoječe kapacitete znotraj območij za obdobje najmanj naslednjih desetih let.

Občinska uprava mora, ob zagotavljanju ustreznih zazidljivih površin, izvajati takšno davčno politiko, da ne bo prihajalo do špekulativnih preprodaj kmetijskih zemljišč za ceno komunalno opremljenih zemljišč.

Občinski prostorski načrt je pomemben, ker naj bi definiral vse vrste izrabe prostora: zazidalna območja, promet in ostalo infrastrukturo, prostore za šolstvo, rekreacijo, vinogradniška območje …Prvi korak je torej makro nivo – uskladitev strategije razvoja prostora, potem pa je potrebno uskladiti vsebino oz. mikrolokacije. Lete bodo definirane na podlagi prostorskih izvedbenih aktov, ki naj bi jih seveda dokončno predlagala stroka,  seveda  tudi v skladu s politično voljo večine tega prostora.

Pomembno je, da se Občinski prostorski načrt naredi konstruktivno in poskuša predvideti čim več rešitev za naslednjih petnajst do dvajset let, da bi se potem dejansko lahko posvetili prostorskemu razvoju, ne pa vsakokratnemu prilagajanju in spreminjanju pravil in odlokov. Zato je potrebno k izdelavi OPN pristopiti celostno, skupaj z vsemi pripadajočimi odloki, ki morajo postati moderni in času primerni (Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in še precej drugih).

| Zap. št. | Projekt | Cilj | Vrednost | Viri fin. Obč. prora. | Viri fin. EU | Viri fin. Drugo | Nosilec | Rok zač. in dokončanja | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Občinski prostorski načrt- podrobnejša proučitev naselij z večjim razvojnim potencialom – Trebnje, Dolenja Nemška vas, Mirna, Dobrnič , Veliki Gaber (sprejem) | Vzpostavitev večjih gradbenih površin pri vodilnih naseljih, predvsem v sedežih posameznih KS, dopolnitve v ostalih naseljih, ki kažejo intenziteto oz. porast prebivalstva z upoštevanjem razpoložljive komunalno cestne infrastrukture, iskanje potrebnih površin za rekreacijo, šolstvo, individualno gradnjo. Izkoristiti lokacijske možnosti ob obeh priključkih na AC v Trebnjem (primernost za tehnološke parke, inkubatorje in industrijsko obrtno dejavnost) Rezervacije koridorjev za visokonapetostne vode, tretjo razvojno os….. razumen pristop pri legalizaciji oz. sanaciji nedovoljenih posegov (nadstandardne zidanice, črne gradnje..) | 390.000 € | 390.000 € |  |  | Občinska uprava | Junij 2006 30.6. 2008 |  |
| 2 | Občinski podrobni načrt za mesto Trebnje (sprejem) | Prostorska rešitev razvoja mesta; stanovanjski del industrijski del prometna rešitve umestitev mesto tvornih objektov (avtobusna postaja, tržnica, upravna stavba, kulturni dom, galerija knjižnica, hotel, zdravstveni dom, glasbena šola… | 100.000 € | 100.000 € |  |  | Občinska uprava | marec 2007 marec 2008 |  |
| 3 | Občinski podrobni načrt za poslovno cono Bič (sprejem) | Pridobiti prostorske rešitve umestitve nove cone na občutljivem vodo nepropustnem področju | 80.000 € | 80.000 € |  |  | Občinska uprava | Sep. 2007 Sep. 2008 |  |
| 4 | Občinski podrobni načrt Pavlinov hrib (sprejem) | Podati rešitve popolnitve pozidave na Pavlinovem hribu ob istočasnem reševanju mirujočega prometa za že zgrajene objekte | 30.000 € | 30.000 € |  |  | Občinska uprava | jun 2006 marec 2008 |  |
| 5 | Občinski podrobni načrt – Individualna pozidava v Trebnjem | Pravočasno določiti dovolj stavbnih zemljišč za nemoteno gradnjo individualnih objektov za potrebe bivanja na območju proti zahodnemu priključku AC (Studenec, Rožni Vrh, Štefan) | 170.000 € | 170.000 € |  |  | Občinska uprava | 30.6. 2008 dec 2009 |  |
|  |  | Skupaj UREJANJE PROSTORA | 770.000 € | 770.000 € |  |  |  |  |  |

Infrastruktura

Ustrezna prometna in komunalna infrastruktura je gibalo razvoja vsakega kraja. Razvojni načrt na področju infrastrukture obsega največ projektov in je finančno najvišje ovrednoten (dobrih 26 mio €).

V sklopu tega poglavja so programi vezani na zagotavljanje ustrezne pitne vode, cestne povezave s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu (pločniki), ravnanju z odpadno vodo in odpadki.

Občina Trebnje se je dolžna aktivno vključiti v projekt izgradnje AC, kjer mora slediti zahtevam krajanov ob trasi AC, uveljaviti svoje zahteve in zaščititi že izgrajeno lokalno infrastrukturo. Pri iskanju variant prometno tehničnega priključevanja na zahodnem priključku AC, prevezavi ceste Trebnje – Mirna Peč na H1, prekategorizaciji H1 na odseku Štefan – Dolenja Nemška vas v regionalno cesto, izgradnji ustreznih deviacij ob AC, je naloga občinske uprave, da doseže optimalne rešitve, ki prometne varnosti, ne v času gradnje kakor tudi po njej, ne smejo poslabšati.

Občina Trebnje je tudi dolžna, da se načrtovanje cestne infrastrukture uskladi s občinskim prostorskim načrtom oz. da je del tega, kajti nove povezave so sestavni del urejanja prostora.

V kolikor se želi slediti usmeritvam EU na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki, bo potrebno intenzivna angažiranost občinskih organov pri koriščenju strukturnih in kohezijskih sredstev. Eventualne večje proračunske prihodke, zaradi uspešne davčne politike in ostalih uspešnih gospodarskih kazalcev, ki bi omogočali večji priliv v občinski proračun, bo potrebno dodatno finančna sredstva nameniti predvsem projektom iz naslova ravnanja z odpadnimi vodami.

Investicije, povezane z oskrbo pitne vode, sledijo sklepom občinskega sveta v prejšnjih mandatih. Prioritetno so opredeljeni projekti vezani na zamenjavo najbolj dotrajanih odsekov (največje izgube, azbestne cevi), prevezavi vaških oporečnih vodovod na centralno vodovodno omrežje in izgradnjo vodovodov v kraje in zaselke, kjer se prebivalstvo oskrbuje iz kapnice.

V sklopu infrastrukture so zajeti tudi projekti, ki se financirajo iz državnega proračuna z namenom, da občinska uprava aktivno pripomore k večji intenziteti.

Veliko skrb program namenja varnemu prečkanju železniške proge, zato je v tem mandatu planirana izgradnja semaforiziranega železniškega prehoda na Mirni in Veliki Loki ter razširitev železniškega podhoda v Velikem Gabru.

V prioritetno obravnavo na področju infrastrukture so vključeni projekti izgradnje pločnikov v neposredni bližini osnovnih šol. Izgradnja le teh je, ob regionalnih cestah, vezana na posodobitve regionalnih cest, zato je investicijo potrebno peljati vzporedno z DRSC.

Projekti ki so izkazani v spodnji tabeli razčlenjujejo naloge po lokacijah in namenu s približno oceno, razen zadnjega projekta pod številko 35, kjer se namenja 1 mio € letno za posodobitve lokalnih in krajevnih poti, izgradnjo kolesarskih poti, pločnikov, javne razsvetljave vse z namenom izboljšati varnost v cestnem prometu. Razdelitev po posameznih KS oz. lokacijah se opravi v skladu z oceno potrebnosti in merili, ki veljajo za financiranje tovrstnih nalog, vsakokrat ob sprejemanju proračuna.

Ob izvedbi programov slediti tehnološkemu razvoju na področju izrabe alternativnih virov, pridobivanja različnih energetskih potencialov, varstvu narave in stimuliranju posameznikov pri porabi vodnih virov.

| Zap. št. | Projekt | Cilj | Vrednost | Viri fin. Obč. prora. | Viri fin. EU | Viri fin. Drugo | Nosilec | Rok zač. in dokončanja | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vodovod Gradišče – Stara Gora – Praprotnica (izgradnja) | Omogočiti priklop prebivalstva naselij Gradišče, Lipnik, Stara Gora, Praprotnica na centralno vodovodno omrežje, razbremenitev sedanjega omrežja z novim virom (zajetjem) Investicijo peljati v kombinaciji s prebivalstvom in njihovimi vlaganji, ki se upoštevajo pri obračunih komunalnega prispevka | 500.000 € | 500.000 € |  |  | Občinska uprava, JP Komunala | Maj 2006 Dec 2009 |  |
| 2 | Vodovod v zaselke Muhabran- Velika Loka, Medvedjek, Škrjanče, Volčji Potok…. (izgradnja), prevezave vaških sistemov (Lipnik, Dol,…) | Zaselke priključiti na primarni vodovod, s postopnim preklopom iz vaških sistemov zagotoviti neoporečno vodo, Investicijo peljati skupaj z vlaganji lokalnega prebivalstva, ki se upošteva pri obračunu komunalnega prispevka | 400.000 € | 400.000 € |  |  | Občinska uprava, JP Komunala | Sept 2007 Junij 2010 |  |
| 3 | Vodovod Suha krajina – Lisec | Omogočiti izgradnjo vodovoda v naselje Lisec, ob istočasni obnovi dotrajanega vodovodnega sistema Suha krajina, vzpostaviti povezavo z vodovodom sistemom Žužemberk – Mirna Peč | 2.000.000 € | 600.000 € | 1.400.000€ |  | Partnerstvo občin Suhe krajine | Jan. 2008 Dec 2010 |  |
| 4 | Obnova dotrajanega vodovodnega sistema (azbest, velike izgube- stalna naloga) 1mio €/letno | Postopno sanirati vse kritične odseke, kjer je izguba največja, zamenjati salonitne vodovodne cevi, zadovoljiti večji pretočnosti in požarnim predpisom. Investicijo naložiti v izvajanje JP Komunali, ki se financira poleg amortizacije iz kredita, za katerega občina Trebnje da poroštvo | 4.000.000 € | 500.000€ |  | 3.500.000€ (krediti, amortizacija) | JP Komunala | 2007 2010 |  |
| 5 | Vključitev novega vira pitne vode za osrednji vodovod (izgradnja) | Vključitev dodatnega – nadomestnega vodnega vira Bratnica za razbremenitev črpališča v Radanji vasi | 300.000 € | 150.000 € | 150.000 € |  | JP Komunala | Jun 2006 Jan 2009 |  |
| 6 | Pločnik v Štefanu (izgradnja) | Zagotoviti varnost za prebivalce KS Štefan ob vpadnici v mesto Trebnje Sofinanciranje občinskega proračuna skupaj z DRSC ob posodobitvi ceste | 233.000 € | 53.000 € |  | 180.000 € DRSC | DRSC | Maj 2007 Oktober 2007 |  |
| 7 | Pločnik in kolesarska steza ob RC do Obrtne cone Trebnje (izgradnja) | Zagotoviti zvezno povezavo med obrtno cono Trebnje I. faza in novo obrtno cono | 100.000 € | 100.000 € |  |  | Občinska uprava | Jun 2006 Maj 2008 |  |
| 8 | Pločnik ob RC v Velikem Gabru (izgradnja) | Zagotoviti varnost peš prometa v območju osnovne šole in strnjenega dela naselja Veliki Gaber Investicijo izvesti v sodelovanju z DRSC istočasno s prenovo cestišča | 250.000 € | 60.000 € |  | 190.000 € DRSC | DRSC | Maj 2008 Oktober 2009 |  |
| 9 | Pločniki ob šolah v Dobrniču (izgradnja) | Zagotoviti varnost peš prometa v območju osnovne šole in strnjenega dela naselja Dobrnič | 100.000 € | 100.000 € |  |  | Občinska uprava | Mar 2008 Jul 2008 |  |
| 10 | Pločnik v Šentlovrencu (izgradnja) | Zagotoviti varnost peš prometa v območju osnovne šole in strnjenega dela naselja Šentlovrenc | 60.000 € | 60.000 € |  |  | Občinska uprava | mar 2009 Jul 2009 |  |
| 11 | Pločnik Dolenja Nemška vas – priključek na H1 (projekti + del izgradnja) | Zagotoviti varnost peš prometa v območju od osnovne šole do priključevanja ceste iz Gorenjih Ponikev na H1 (pod sedanjim viaduktom) Investicijo izvesti v sodelovanju z DARS in DRSC istočasno z izgradnjo AC | ???? |  |  | ???? DARS |  | 2008 2009 |  |
| 12 | Pločnik Partizan Mirna – grad Mirna | Vzpostaviti varno sprehajalno površino od naselja Roje III do razgledne točke na Mirnskem gradu ob bodočem kompleksu »Turistična destinacija Mirna« | 50.000€ | 50.000 € |  |  | Občinska uprava | Marec 2008 Marec 2009 |  |
| 13 | Cesta Zagorica – Žužemberk (izgradnja) | Sanacija ob izgradnji AC Bič- Korenitka poškodovane LC | 695.000 € | 385.000 € |  | 310.000 € DARS | Občinska uprava DARS | Jul 2007-okt 2007 Jul 2007- dec 2007 |  |
| 14 | Primerna prevezava RC na zahodni priključek v Griču (dokumentacija) | Izvesti prometno prevezavo RC Trebnje – Čatež in Trebnje – Dobrnič na zahodni priključek v Griču v skladu s prometnimi normativi. | 100.000 € |  |  | 100.000 € DRSC | DRSC | Do dec 2008 |  |
| 15 | RC Cesta Čatež – Gabrovka (izgradnja) | Razširitev in protiprašna izvedba dela RC od naselja Čatež do meje z občino Litija | 350.000 € |  |  | 350.000 € DRSC | DRSC | Oktober 2006 Dec 2007 |  |
| 16 | Posodobitev mostu v Sotli in izgradnja pločnika ob RC do Mirne (izgradnja) | Zagotoviti normalen pretok prometa preko mostu v Sotli in zagotoviti varnost peš prometa do zazidalnega kompleksa Roje II Sofinanciranje občinskega proračuna v pločnik, investicijo peljati istočasno s prenovo cestišča in mostu v sodelovanju z DRSC | 350.000 € | 100.000 € |  | 250.000 € DRSC | DRSC in Občinska uprava | Junij 2007 Dec 2007 |  |
| 17 | Posodobitev RC z varnim prehodom v Zvijavnici (izgradnja) | Zagotoviti varne in hitre prometne tokove iz mirnske doline preko ožine v Zvijavnici | 2.000.000€ |  |  | 2.000.000 € -DRSC | DRSC | 2005 Dec 2009 |  |
| 18 | Cesta Trebnje- Grmada – Dobrnič (izgradnja) | Zagotoviti varno prometno povezavo med Trebnjem in Dobrničem (širitev za 1 m in preplastitev) Investicijo razdeliti v dve fazi, južno od Grmade se izvede v I. fazi, severni krak od grmade proti Trebnjem pa po zaključnih delih AC | 200.000 € | 200.000 € |  |  | Občinska uprava | Jan 2008 Jan 2009 |  |
| 19 | Obvoznica Repče in kanalizacije(dokumentacija) | Zagotoviti normalen pretok osebnega in tovornega prometa mimo naselja Repče, istočasno z obvoznico v cestno telo vgraditi kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Dosedanje cestišče je potreben poleg sanacije tudi razširitve v celi dolžini | 200.000 € | 200.000 € |  |  | Občinska uprava | Jan 2009 Jan 2010 |  |
| 20 | Cesta Orlaka – Ivančna Gorica (izgradnja) | Zagotoviti ustrezno povezavo KS Sela Šumberk s sosednjo občino Ivančna Gorica Investicijo peljati v sodelovanju z občino Ivančno Gorico - fazno | 80.000 € | 80.000 € |  |  | Občinska uprava | Jan 2009 Jan 2010 |  |
| 21 | Cesta Rodine – Gomila (dokončanje) | Varna in dovolj pretočna povezavo med Gomilo in bodočim vzhodnim priključkom na AC | 45.000 € | 45.000 € |  |  | Občinska uprava | jun 2005 nov 2007 |  |
| 22 | Pešpot ob reki Mirni mimo OŠ (izgradnja), sanacija lesenega mostu | Zagotoviti varno peš povezavo med centom naselja (knjižnica, banka, trgovine) in pošto ter naseljen Roje III, pokritji leseni most čez reko Mirno | 25.000 € | 25.000 € |  |  | Občinska uprava | Jan 2008 dec 2008 |  |
| 23 | ČN Mirna – Dob (izgradnja) | Izgradnja tehnološko sodobne ČN za območja od naselja Mirna do Rakovnika. V I. fazi 4000 PE z možnostjo razširitve na 7000 PE. Za občino Trebnje zadostuje 3000 PE | 1.800.000 € | 400.000 € | 900.000 € | 500.000 € Šentrupert | Občinska uprava Trebnje | Jan 2008 Jun 2009 |  |
| 24 | Kanalizacija Mirna – Dob (izgradnja) | Izgradnja vodotesnega kanalizacijskega sistema do ČN | 400.000 € | 200.000 € | 200.000 € |  | Občinska uprava | dec 2008 Jan 2009 |  |
| 25 | Kanalizacijski sitem podaljšati do Velike Loke (izgradnja) | Priključiti na CČN Trebnje vsa naselja od Štefana do Velike Loke vključno z gospodarstvom | 350.000 € | 350.000 € |  |  | Občinska uprava | jan 2008 Jul 2009 |  |
| 26 | ČN in Kanalizacija Veliki Gaber (dokumentacija + del izgradnja) | Zagotoviti čiščenje in odvodnjavanje odpadnih voda za naselja Veliki Gaber, Žubina, Stranje, Mali Gaber | 1.500.000 € | 663.000 € | 837.000 € |  | Občinska uprava | mar 2008 maj 2010 |  |
| 27 | ČN in kanalizacija Račje selo (Dokumentacija + Izgradnja) | Zagotoviti odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda za naselja Račje selo, Blato, Romsko naselje | 230.000 € | 230.000 € |  |  | Občinska uprava | dec 2008 dec 2010 |  |
| 28 | Kanalizacija Dolenja Nemška vas | Ob izgradnji infrastrukture v Industrijski coni izvesti tudi priključevanje naselja Dolenja Nemška vas | 440.000 € | 440.000 € |  |  | Občinska uprava | jan 2008 dec 2008 |  |
| 29 | Komunalna opremljenost naselja Studenec | Cesta, kanalizacija, razsvetljava, predvideti navezave na obstoječe ali bodoče ZN na tem področju | 400.000 € | 300.000 € | 100.000 € |  | Občinska uprava | Maj 2008 Dec 2009 |  |
| 30 | Semaforizacija križišča pri Kmetijski zadrugi | Uvoz na Jurčičevo, na Temeniški ulici, Investicijo obravnavati ob pozidavi Pavlinov hrib, proučiti možnost izgradnje krožišča | 50.000 € | 50.000 € |  |  | Občinska uprava | Jan 2009 Marec 2010 |  |
| 31 | Izgradnja elementov pogojenih za obratovanje deponije Globoko | Na deponiji Globoko postaviti tako infrastrukturo, ki bo zagotovila evropski direktivi za obratovanje tovrstnih deponij. V okviru vzpostavitve sistema se izvede preselitev tehničnega dela JP Komunala iz središča mesta na lokacijo Globoko. Posodobitev cestnih elementov na vseh vpadnicah na deponijo | 2.000.000 € | 300.000 € | 700.000 € | 1.000.000 € vložki novih uporab. | Občinska uprava Trebnje | jan 2008 dec 2009 |  |
| 32 | Železniški prehod Mirna (izgradnja) | Zagotoviti varen prehod na relaciji Mirna – Stan – Debenec, Mirna – Volčje Njive | 690.000 € | 390.000 € |  | 300.000 € Agencija za žel. pro | Občinska uprava | 2001 maj 2008 |  |
| 33 | Železniški prehod Velika Loka (dokumentacija + del izgradnja) | Zagotoviti varen prehod na relaciji Velika Loka – naselje – Korenitka – Medvedjek | 400.000 € | 220.000 € |  | 180.000 € Agencija za žel. promet | Občinska uprava | maj 2008 dec 2010 |  |
| 34 | Razširitev železniškega podhoda v Velikem Gabru (izgradnja) | Zagotoviti nemoten cestni promet pod podhodom v Stranjah Zagotoviti možnost avtobusnega prevoza osnovnošolskih otrok , odpraviti črno prometno točko (pogoste prometne nesreče) | 350.000 € | 350.000 € |  |  | Občinska uprava | jan 2008 dec 2009 |  |
| 35 | Infrastruktura v Romskem naselju Hudeje (izgradnja) | Zgraditi komunalno in cestno infrastrukturo (vodovod, elektrika, kanalizacija in prometnice) | 900.000 € | 501.000 € |  | 399.000 € drž. sred. za Rome | Občinska uprava | jan 2006 dec 2008 |  |
| 36 | Kolesarska pot in peš povezava Štefan -Trebnje – Dolenja Nemška vas (projektna rešitev) | Vzpostaviti primerno peš cono in cono za kolesarje, ki bo povezovala center mesta s kraji z velikimi razvojnimi potenciali – izvedba možna ob obvoznici vzporedno z izgradnjo AC | 100.000 € |  |  | 100.000 € DRSC, DARS | DARS, Občinska uprava | 2008 2009 |  |
| 37 | Posodobitev JP in LC v vrednosti 1 mio €/letno | Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (razširitve, preplastitve, novi asfalti) Izgradnja kolesarskih poti, izgradnja pločnikov in ureditev varnega (javna razsvetljava- posodabljanje in prehod na vgradnjo varčnih tehnologij, prioriteta Rimska cesta… ) uličnega prometa v večjih naseljih, prioritetno Knežja vas – Kamenje -Kozjek | 4.000.000 € | 4.000.000 € |  |  | Občinska uprava, KS | 2007 2010 |  |
| 38 | Kanalizacija Čatež | Nadaljevanje Izgradnje vodotesnega kanalizacijskega sistema za celotno naselje Čatež | 350.000 € | 350.000 € |  |  | Občinska uprava | jan 2009 dec 2009 |  |
| 39 | Pločnik Cankarjeva – Slakova – Trebnje | Zagotoviti varno peš povezavo med zelo prometnima ulicama (Cankarjeva ulica in Slakova ulica), kjer se zaradi oskrbovalnih objektov in objektov družbene dejavnosti odvija velik del peš prometa (predvsem šolo obvezne populacije) | 110.000€ | 110.000€ |  |  |  |  |  |
| 40 | Cesta Dolenja Dobrava – Rihpovec | Zagotoviti prometno varnost na tem odseku, varne elemente cestnega telesa za prevoz šolskega avtobusa in ostalega povečanega prometa | 150.000€ | 150.000€ |  |  |  |  |  |
| 41 | Strategija izrabe energetskih potencialov, izrabe vodnih virov, varstva narave, | Pripraviti učinkovite strategije na področju izrabe energije v javnem sektorju, stimuliranju posameznikov in pravnih subjektov k varčni izrabi vodnih dobrin, čiščenju odpadnih voda | 150.000 € | 150.000 € |  |  | Občinska uprava | Jan 2008 Dec 2008 |  |
|  |  | Skupaj INFRASTRUKTURA | 26.418.000 | 13.222.000 | 4.287.000 | 9.359.000 |  |  |  |

Družbene dejavnosti

Področju družbenih dejavnost  se je že v preteklih obdobjih namenjal znaten delež proračuna. V sklopu razvojnega projekta je po višini namenjenih sredstev to področje ovrednoteno kot drugo najvišje (nekaj manj kot 16,5 mio €).

Poudarek je na izgradnji dveh podružničnih šol s potrebnimi površinami za šport in rekreacijo, izgradnji kulturnega doma v Trebnjem, vzdrževanju kulturnih domov v ostalih KS, obnovi zdravstvenega doma in prizidku nujne medicinske pomoči, prizidku k domu starejših občanov, izgradnji novega vrtca in večnamenskega objekta za potrebe prebivalcev z duševnimi motnjami.

Za uresničitev celotnega programa se namenja nekaj več kot polovico sredstev iz občinskega proračuna. Pokritje ostalega dela investicij se planira iz drugih virov kot so pokrajinski proračun, proračun MŠŠ, proračuni javnih zavodov, proračun MK in zasebnega partnerstva.

Občina Trebnje je upravičena do srednje šolske ustanove. Strokovnim službam občine se nalaga, da na podlagi ankete med gospodarstvom in učenci osnovnih šol trebanjske občine in tistih občin, ki tangirajo proti Trebnjemu, poiščejo ustrezno smer tehničnega izobraževanja na srednji stopnji in povzamejo korake za ustanovitev srednje šole v mestu Trebnje.

V razvojni načrt sta vključeni tudi dve pomembni investiciji  s področja športa in sicer: nova športna dvorana in obnova spremljajočih prostorov (sanitarij in kopalnic) v telovadnici OŠ Trebnje. Šport je namreč področje, katerega razvitost odražata stopnjo razvitosti določenega okolja in ozaveščenosti ljudi na področju gibanja in zdravega načina življenja. Poleg tega je šport v trebanjski občini dosegel visoko stopnjo razvitosti na področju vrhunskega športa (rokomet, badminton, smučanje….), kar zahteva ustrezno spremljanje tudi na področju športne infrastrukture. Ne sme se namreč zgoditi, da se vrhunski šport ne bi razvijal naprej, ker je to potrebno zaradi prepoznavnosti občine Trebnje v širšem prostoru, ne sme pa se tudi zgoditi, da ostali uporabniki (rekreativne skupine in klubi na nižjem nivoju) nimajo pravih možnosti za uporabo športnih površin, kar je danes že zelo pereč problem. Pri izgradnji športne dvorane je potrebno podpirati javno-zasebno partnerstvo.

Pri načrtovanju kulturnega doma je potrebno najti ustrezno lokacijo in glede na to celostno urediti tudi bližnji okoliš, ki lahko na ta način postane pomemben center mesta Trebnje z navezavami na vse ostale dele mesta. Pomembno pa je tudi čim prej pristopiti k načrtovanju novega vrtca, kajti sedanje razmere v vrtcu so zares neprimerne.

Razvojni  načrt na področju družbenih dejavnosti teži k zagotavljanju ustreznih kapacitet za izvajanje otroškega varstva v centru občine, osnovnošolskega izobraževanja na podružničnih šolah, ustreznih prostorov za potrebe kulturnih dejavnosti in vseh aktivnosti, ki vsebinsko sodijo k tej dejavnosti (knjižnica, galerija, glasbena šola, mladinski center…), zagotavljanju večjih kapacitet in ugodnejših pogojev bivanja v domu starejših občanov ter zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvene pomoči občanom.

Poleg kategorije starostnikov, katerim je potrebno posvetiti posebno pozornost, je enako skrb treba posvetiti ciljni skupini mladih z ustanavljanjem posebnih organizacijskih oblik in zagotavljanju prostorskih pogojev dela in infrastrukture za izvajanje njihovih projektov

| Zap. št. |  | Projekt | Cilj | Vrednost | Viri fin. Obč. prora. |  | Viri fin. EU |  | Viri fin. Drugo |  | Nosilec |  | Rok zač. in dokončanja |  | Opomba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Srednja šola (dokumentacija, - študija) |  | Vzpostavitev in organizacija srednješolskega izobraževanja v občini Trebnje Opraviti skupaj z gospodarstvom in med učenci osnovnih šol anketo o potrebni učni smeri. Financiranje zagotavlja Ministrstvo oz. s predvideno novo pokrajinsko pristojnostjo Pokrajina | ????? |  | ??? (30%) |  |  |  | ??? (70%) pokrajinski proračun |  | Občinska uprava |  | Študija do dec 2008 |  | Zagotovitev prostorov v domeni Občine |
| 2 | Nadzidava ZD in ureditev nujne medicinske pomoči (izgradnja) |  | Zagotoviti prostore za nujno medicinsko pomoč, dodatne parkirne prostore, znotraj objekta vzpostaviti komunikacije za invalide, posodobiti in prilagoditi zakonskim predpisom ostale prostore Investicijo pokrivajo ZD, Ministrstvo za zdravje in Občine Trebnje, Mokronog – Trebelno in Šentrupert | 1.379.602 € |  | 259.476 € |  |  |  | 717.647 € ZD, 300.709 € RS 101.770 € Ost. občine |  | Občinska uprava, ZD Trebnje |  | Jan 2008 Mar 2009 |  |  |
| 3 | Kulturni dom Trebnje- galerija, (dokumentacija + del izgradnja) |  | Izgradnja kulturnega doma z dvorano do 500 sedeži, ostalimi prostori potrebnimi za nemoten razvoj in delovanje kulture v mestu Trebnje znotraj objekta zagotavljati tudi prostore za ostale sorodne dejavnosti (galerija, knjižnica, mladinska dejavnost, dejavnost starejših …ali glede na dane razmere glasbena šola in godbeni dom) | 4.500.000 € |  | 3.000.000€ |  |  |  | 1.500.000 € - RS |  | Občinska uprava |  | jan 2008 do 2010 |  |  |
| 4 | Prizidek k domu starejših občanov (izgradnja) |  | Zagotoviti dodatne prostore za starostnike za najmanj 30 novih postelj S prizidkom zagotoviti rentabilnejše poslovanje DSO | 1.350.000 € |  | 333.000 € |  |  |  | 247.000 € DSO, 770.000 € Ministrstvo |  | DSO |  | jul 2007 jun 2008 |  |  |
| 5 | Podružnična Šola Dolenja Nemška vas in športna dvorana (izgradnja) |  | Zagotoviti ustrezne pogoje za učni proces prvih dve triad in pogoje za opravljanje telesne vzgoje v športno dvorani (športna dvorana za pokrivanje vseh aktivnih panog – rokomet, balinanje, badminton, odbojka….) | 4.600.000 € |  | 2.000.000€ |  |  |  | 350.000 € MŠŠ, 2.250.000€ - zas.part. |  | Občinska uprava |  | jan 2008 dec 2008 |  |  |
| 6 | Podružnična šola Dobrnič (izgradnja) |  | Zagotoviti ustrezne pogoje za učni proces prvih dve triad, predšolskega varstva in pogoje za opravljanje telesne vzgoje (telovadnica) | 1.500.000 € |  | 1.150.000€ |  |  |  | 350.000 € Ministrstvo za šolstvo in šport |  | Občinska uprava |  | Jan 2009 Dec 2009 |  |  |
| 7 | Izgradnja bivalnih skupnosti za duševno prizadete (izgradnja) |  | Izgradnja prostorov za bivanje duševno in gibalno motenim osebam, poslovne prostore za delovanje društva Sožitje in Varstveno delovnega centra Investicija se pokriva iz sredstev Ministrstva (VDC), društva Sožitja in Občine Trebnje v obliki vložka zemljišča in komunalnega prispevka | 1.122.000 € |  | 108.000 € |  |  |  | 587.640 € MDDSZ , 426.360 € Sožitje |  | Društvo Sožitje |  | Marec 2008 Marec 2009 |  |  |
| 8 | Vrtec Trebnje (izgradnja) |  | Izgradnja vrtca na lokaciji ZN Stari trg – DSO za najmanj 6 do 8 enot (ali kateri drugi lokaciji v skladu z Občinskim prostorskim načrtom) Iskati možnost sofinanciranja preko zasebnega partnerstva - koncesija | 1.500.000 € |  | 1.150.000 € |  |  |  | 350.000 € Ministrstva za šolstvo in šport do |  | Občinska uprava |  | jan 2009 jul 2010 |  |  |
| 9 | Podružnična šola Šentlovrenc (strokovne rešitve) |  | Pridobiti ustrezne rešitve za racionalno in ustrezno izvajanje pouka na podružnični šoli | 10.000 € |  | 10.000 € |  |  |  |  |  | Občinska uprava |  | Do 2008 |  |  |
| 10 | Ureditev premoženjsko pravnih razmerij pri večnamenskem objektu – Čatež (realizacija) |  | Dokončati investicijo v objektu, ki služi KS, kulturnim in turističnim dejavnostim ter ostalim društvenim potrebam | 45.000 € |  | 45.000 € |  |  |  |  |  | Občinska uprava |  | sep 2007 jun 2009 |  |  |
| 11 | Večnamenski dom Sela Šumberk (dokončanje) |  | Dokončati investicijo v objektu, ki služi KS, kulturnim in turističnim dejavnostim ter ostalim društvenim potrebam | 128.500 € |  | 128.500 € |  |  |  | prostovoljno delo KS, |  | Občinska uprava, KS |  | sep 2005 maj 2008 |  |  |
| 12 | Knjižnica Mirna (dokončanje) |  | Dokončati investicijo, da bo objekt imel pogoje za nemoteno knjižnično poslovanje | 125.000 € |  | 125.000 € |  |  |  |  |  | Občinska uprava |  | maj 2005 jun 2008 |  |  |
| 13 | Dom Partizan Mirna (strokovne rešitve) |  | Pridobiti strokovne rešitve in potrebe po tovrstnem objektu za prebivalstvo Mirne | 200.000 € |  | 200.000 € |  |  |  |  |  | Občinska uprava, Društvo Partizan |  | dec 2008 dec 2009 |  |  |
| 14 | Kulturni dom Dobrnič (dokončanje) |  | Dokončati investicijo v objektu, ki služi KS, kulturnim in turističnim dejavnostim ter ostalim društvenim potrebam | 100.000 € |  | 100.000 € |  |  |  | ministrstvo za kulturo |  | Občinska uprava |  | Sep 2005 jun 2008 |  |  |
| 15 | Telovadnica pri OŠ Trebnje |  | Urediti sanitarije, tuš kabine, prostor za preoblačenje | 210.000 € |  | 150.000 € |  |  |  | 60.000 € Fundacija za šport |  | Občinska uprava, OŠ Trebnje |  | Maj 2008 Dec 2008 |  |  |
| 16 | Smučarska skakalnica – Zabrdje |  | Omogočiti ureditev lastniškega stanja in izvedbe študija razvija zimskega športa na tej lokaciji | 15.000 € |  | 15.000 € |  |  |  |  |  | Občinska uprava, Smučarski klub Zabrdje |  | Jan 2008 Dec 2008 |  |  |
| 17 | Knjižnica Trebnje |  | V kolikor se prostorsko ne reši v sklopu ureditvenega načrta mesta Trebnje se s prerazporeditvami namembnosti prostorov (ob izgradnji vrtca), Knjižnica razširi v obstoječi zgradbi |  |  |  |  |  |  |  |  | Občinska uprava |  | marec 2007 marec 2008 |  |  |
|  |  |  | Skupaj DRUŽBENE DEJAVNOST | 16.785.102 |  | 8.773.976 |  |  |  | 8.011.126 |  |  |  |  |  |  |

Gospodarstvo

Občina mora zagotavljati potrebno infrastrukturo za uspešen razvoj gospodarstva. Uspešno gospodarstvo je garant novim zaposlitvam in večji potrošnji, ki pelje v večjo blaginjo občanov.

Razvojni programi v sklopu gospodarstva temeljijo predvsem na vzpostavljanju ugodnih pogojev za razvoj gospodarskih subjektov in vzpostavljanju privlačnega okolja za pridobivanje novih investitorjev. Aktivnosti in vire je potrebno usmeriti v opremljanje industrijskih in obrtnih con, povečevanje kadrovskega potenciala, prepoznavnosti in promociji.  Ugodna lega občine in sorazmerna bližina glavnega mesta države in sosednje Hrvaške predstavlja prednost pri pridobivanju  novih investitorjev, kar je potrebno bolje izkoristiti. Občina Trebnje mora, z ustrezno politiko, zagotavljati potrebne površine za poslovne cone v obsegu, ki jih izkazujejo tekoče potrebe trga.

Občinski proračun naj bi bil pri opremljanju poslovnih con udeležen z manjšimi sredstvi. Zato je potrebno vzpodbuditi investitorje v obliki javno zasebnega partnerstva ali pa preko konzorcija združb, da se aktivnosti na komunalnem opremljanju poslovnih con začnejo čim prej.

Občinska uprava nudi pri tem ustrezno logistično podporo in zagotavlja, da so sprejeti odloki v prid investicijam in razvoju.

Občinski proračun mora zagotavljati pogoje za vzpodbujanje inovativnost in vzpostavitve podjetniškega razmišljanja tudi z različnimi oblikami stimuliranja posameznikov, ki so v družbi motivatorji razvoja in napredka.

| Zap. št. | Projekt | Cilj |  | Vrednost | Viri fin. Obč. prora. | Viri fin. EU | Viri fin. Drugo |  | Nosilec | Rok zač. in dokončanja | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opremljanje Industrijske cone Trebnje (izgradnja) | Komunalno opremiti industrijsko cono v I. fazi v površini 10 ha, v nadaljevanju še najmanj 10 ha. Za investicijo se pridobi partnerstvo v obliki konzorcija, oz. se izvede v javno zasebnem partnerstvu | 1.800.000 € |  | 500.000€ |  |  | 1.300.000€ | Občinska uprava. konzorcij | Jan 2006 Dec 2009 |  |
| 2 | Opremljanje Poslovne cone Bič (strokovne rešitve + del izgradnja) | Začetek gradnje poslovnega kompleksa z odpiranjem novih delovnih mest Investicijo v celoti prenesti na zasebni kapital. | 1.500.000 € |  |  |  |  | 1.500.000 € | Občinska uprava, investitor | Jan 2008 Jan 2010 |  |
| 3 | Opremljanje Poslovne cone Mirna (izgradnja) | Začetek gradnje poslovnega kompleksa z odpiranjem novih delovnih mest – zasebni kapital Občina in DRSC sofinancirata I. fazo obvoznice | 1.700.000 € |  |  |  |  | 1.700.000 € | Občinska uprava, investitor | dec 2007 Jan 2009 |  |
| 4 | Sofinanciranje Postavitve podjetniškega inkubatorja | Omogočiti večji razvoj podjetništva – pomoč ob vzpostavitvi in zagonu novih podjetij, sofinanciranje v sodelovanju Gospodarstva dolenjske regije, EU, občine | ??? |  |  |  |  | ???? | RC Novo mesto | 2007 2009 |  |
| 5 | Strategija gospodarskega razvoja Občine Trebnje | Preučiti strateški položaj in videnja nadaljnjega gospodarskega razvoja občine | 50.000 € |  | 50.000 € |  |  |  | Občinska uprava | Sep 2007 Maj 2008 |  |
| 6 | Sofinanciranje štipendij | Vzpodbujanje mladih za izobraževanje skladno s potrebami gospodarstva. Pomoč manjšim perspektivnim gospodarskim subjektom pri pridobivanju kadra | 45.000 € |  | 45.000 € |  |  |  | Občinska uprava | Jan 2008 Jan 2010 |  |
|  |  | Skupaj GOSPODARSTVO | 5.095.000 |  | 595.000 |  |  | 4.500.000 |  |  |  |

Stanovanjsko področje

Bližina AC in ugodna geostrateška lega občine Trebnje privabljata vsakoletno nove prebivalce. Ugodnost ki se jim v občini Trebnje ponuja se kaže v bivanju v sorazmerno zdravem okolju in cenovna ugodnost nakupa zemljišč v primerjavi z lokacijami v neposredni bližini glavnega mesta.

Politika tega dela razvojnega programa je naravnana v zagotavljanju komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, izgradnji novih stanovanj za trg in za potrebe socialno šibkejšega sloja prebivalstva ter izgradnji varovanih stanovanj.

Potrebe trga, kljub v zadnjem času veliki ponudbi, izkazujejo še vedno nove potrebe.

Temu področju je potrebno v okviru priprave Občinskega prostorskega načrta posvetiti precejšnjo pozornost in opredeliti pravila, ki naj bi veljala v naslednjih letih, tako na področju širitve zazidalnih območij kot tudi opredelitve načina in vrste gradenj.

| Zap. št. | Projekt | Cilj |  | Vrednost | Viri fin. Obč. prora. | Viri fin. EU | Viri fin. Drugo | Nosilec | Rok zač. in dokončanja | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZN Cviblje (izgradnja) | Omogočiti individualno gradnjo približno 80 stanovanjskih enot Infrastruktura se financira iz proračuna (komunalni prispevek) in nepovratnih namenskih sredstev po 26.a členu ZFO | 2.000.000 € |  | 1.713.000€ | 287.000 € |  | Občinska uprava | Dec 2006 Januar 2008 |  |
| 2 | Stanovanjska cona Roje IV – individualna gradnja (izgradnja) | Omogočiti gradnjo individualnih stanovanjskih objektov za približno 30 enot Izvedbo prenesti preko urbanistične pogodbe na zasebnega investitorja | 780.000 € |  |  |  | 780.000 € | Občinska uprava, investitor | Dec 2007 Dec 2008 |  |
| 3 | Stanovanjski kompleksa Pavlinov hrib – blokovska gradnja (strokovne rešitve + del izgradnja) | Popolnitev kompleksa Pavlinov hrib s stanovanjskim kompleksom, izgradnja ustreznega števila parkirnih mesta za obstoječe potrebe za stanovanjski in poslovni del - zasebni investitor | 7.200.000 € |  |  |  | 7.200.000€ | Občinska uprava , zasebni kapital | Jan 2008 Jul 2009 |  |
| 4 | Gradnja varovanih stanovanj pri DSO | Izgradnja dodatnih varovanih stanovanj v neposredni bližini DSO. -- zasebni investitor | 2.250.000 € |  |  |  | 2.250.000 € | Obč. uprava, zasebni kap. | Jun 2008 dec 2009 |  |
| 5 | Gradnja neprofitnih stanovanj na Mirni (dokumentacija + del izgradnja) | Glede na majhen fond stanovanj v lasti občine, ki bi bila namenjena za socialno šibki sloj prebivalstva, se z gradnjo stanovanj nižjega cenovnega razreda zapolni manjkajoče potrebe (cca 20 stanovanj) Investicijo sofinancirati s strani Republiškega stanovanjskega sklada in Neprofitne stanovanjske organizacije v JP Komunala, v projekt vključiti gradnjo neprofitnih stanovanj za strokovne kadre (v povezavi z gospodarskimi subjekti) | 800.000 € |  | 250.000 € |  | 550.000 € | Republiški stanovanjski sklad | Maj 2008 Maj 2010 |  |
|  |  | Skupaj STANOVANJSKO PODROČJE | 13.030.000 |  | 1.963.000 | 287.000 | 10.780.000 |  |  |  |

Rekreacija in turizem

Veliko pozornost razvojni načrt posveča s svojimi programi tudi potrebam rekreacije in dobrega počutja prebivalstva.

Razvojni projekti so naravnani tako, da ponujajo nove tržne produkte za širše potrebe prebivalstva. Projekt »turistične destinacije Mirna« omogoča vstop zasebnega kapitala na popolnoma tržnih osnovah, ki ga je mogoče izvesti s sofinanciranje EU sredstev.

Objekta na Debencu in Vrhtrebnjem omogočata rekreativno preživljanje prostega časa za prebivalstvo, ki je skoncentrirano v dveh največjih krajih v občini Trebnje.

Izkoristiti je potrebno dane športen objekte ob OŠ, jih obogatiti z dodatnimi programi (odbojka na mivki, umetna trava za nogomet …)

Za pospeševanje, razvoj in ponudbo na področju turističnih produktov iskati v institucionalni ustanovi, ki deluje v javno zasebnem interesu.

Ob upoštevanju predpostavke, da je izvedba celotnega projekta naravnana na tržni osnovi, občinski proračun zagotavlja za izvedbo tega dela programa, sorazmerno velika sredstva.

| Zap. št. | Projekt | Cilj |  | Vrednost | Viri fin. Obč. prora. | Viri fin. EU | Viri fin. Drugo | Nosilec | Rok zač. in dokončanja | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazen Trebnje (izgradnja) | Izgradnja malega pokritega bazena velikosti 25 m, zagotoviti pogoje za nemoteno učenja plavanja predšolski šolski mladini, uporabo stanovalcem varovanih stanovanj in DSO (prosti termin) Investicijo izvesti v javno (30%) zasebnem (70%) partnerstvu | 1.000.000 € |  | 300.000 € |  | 700.000 € | Občinska uprava, investitor | Sep 2008 Sep 2010 |  |
| 2 | Bazen Mirna (strokovne rešitve + del realizacija) | Preko javno zasebnega partnerstva izvesti projekt postavitve turistične destinacije na območju pod mirnskem gradom Investicijo izvesti v javno (1.000.000 € zasebnem partnerstvu s pomočjo EU | 9.800.000 € |  | 1.000.000€ | 4.400.000€ | 4.400.000€ | Občinska uprava, partner | Jun 2006 Po 2010 |  |
| 3 | Koča na Debencu (dokončanje) | Vzpostaviti infrastrukturo za izvajanje športno rekreativne dejavnosti. Zagotoviti, da se bo takoj pristopilo k temu, da bo koča dobila primerne vsebine, da se bo tržila ali pa sprožiti postopek prodaje | 200.000 € |  | 200.000 € |  |  | Občinska uprava, Partizan | Jan 2006 Dec 2007 |  |
| 4 | Planinski dom Vrhtrebnje | Zagotoviti ustrezno rekreacijsko infrastrukturo (smučišče, pohodništvo …gostinska ponudba) Planinsko društvo mora podati predloge za rešitve lastniškega statusa tega doma, za vsebino oz. dejavnost in ga vključiti v trženje | 100.000 € |  | 100.000 € |  |  | Planinsko društvo Trebnje | Jun. 2008 Dec 2009 |  |
| 5 | Rekreacijsko območje »Jurčkov hrib« | Zagotoviti ustrezne rekreacijske površine v neposredni bližini mesta Trebnjega za potrebe predšolske vzgoje in upokojenske populacije | 100.000€ |  | 100.000€ |  |  |  |  |  |
| 6 | Zavod za turizem, kulturo in šport (150.000 € letno) | Ustanovitev javno zasebne institucije, ki bi pokrivala organizacijo, promocijo in skrbela za strateški razvoj | 600.000 € |  | 180.000 € |  | 420.000 € | Občinska uprava, zavod v ust. | Maj 2008 Maj 2009 |  |
| 7 | Nogometno igrišče Mirna | Ureditev okolice, in platoja, javne razsvetljave, sanitarij, slačilnic, tehničnih prostorov | 100.000 € |  | 100.000€ |  |  | Nog. društ. Mirna | Maj 2008 Dec 2009 |  |
|  |  | Skupaj REKREACIJA in turizem | 11.900.000 |  | 1.980.000 | 4.400.000 | 5.540.000 |  |  |  |

Ostala področja

Investicijskemu vzdrževanju infrastrukture na področju civilne zaščite in gasilstva je namenjen del proračunskih sredstev, del sredstev je namenjen ohranjanju poseljenosti podeželja in preživljanju kmečkega sloja prebivalstva občine Trebnje.

Občina Trebnje je dolžna v tem mandatu sofinancirati izgradnjo mrliške vežice na Sela Šumberku, ki je edina KS, ki poslovilnega objekta še nima. Razvojni program v tem sklopu ponuja zasebnemu kapitalu izgradnjo hotela in širokopasovnega komunikacijskega omrežja.

| Zap. št. | Projekt |  | Cilj |  |  | Vrednost |  | Viri fin. Obč. prora. | Viri fin. EU |  | Viri fin. Drugo |  | Nosilec | Rok zač. in dokončanja | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sofinanciranje opreme Gasilski zvezi – 100.000 €/letno |  | Postopna popolnitev gasilskih društev in zveze glede na določila uredbe (specialna oprema, vozila, prostori) |  | 400.000 € |  |  | 400.000 € |  |  |  |  | Občinska uprava, GZ | 2007 2010 |  |
| 2 | Podpora ohranjanju poseljenosti podeželja – sof. dop. dejavnosti - 100.000 €/letno |  | S sofinanciranjem dejavnosti,ki omogočajo kmečkemu prebivalstvu dodaten zaslužek in preživetje na podeželju, razvoj kmečkega turizma |  | 400.000 € |  |  | 400.000 € |  |  |  |  | Občinska uprava, | 2007 2010 |  |
| 3 | Razširitev pokopališča Šentlovrenc |  | Zagotavljanje prostorskih pogojev za pokop pokojnikov |  | 30.000 € |  |  | 30.000 € |  |  |  |  | Občinska uprava, KS | Sep 2007 Sep 2008 |  |
| 4 | Razširitev pokopališča Mirna |  | Zagotavljanje prostorskih pogojev za pokop pokojnikov |  | 30.000 € |  |  | 30.000 € |  |  |  |  | Občinska uprava, KS | Mar 2008 Mar 2009 |  |
| 5 | gradnje hotela |  | Podati prostorske pogoje in pridobiti zasebni kapital Z ustreznimi odloki v okviru OPN omogočiti zasebnemu kapitalu, da sam izgradi hotel na tistem prostoru, za katerega meni, da bo primeren za trženje (npr. poleg gostilne, na svojem zemljišču) |  | ???? |  |  |  |  |  | ??? Zasebni kapital |  | Investitor | Po 2010 |  |
| 6 | Mrliška vežica Sela Šumberk |  | Zagotoviti ustrezne pogoje za slovo od pokojnikov |  | 110.000 € |  |  | 70.000 € |  |  | 40.000 € proračun KS |  | Občinska uprava, KS | Maj 2008 Do 2010 |  |
| 7 | Širokopasovna telekomunikacijska hrbtenica |  | Vzpostaviti infrastrukturo za nemoteno uporabo širokopasovnih tehnologij |  | ???? |  |  |  |  |  | ???? |  | Zasebni sektor | Do maja 2008 - študija |  |
| 8 | Razširitev pokopališča Dobrnič |  | Zagotavljanje prostorskih pogojev za pokop pokojnikov |  | 30.000 € |  |  | 30.000 € |  |  |  |  | Občinska uprava, KS | Jun 2008 jan 2009 |  |
| 9 | Razširitev pokopališča Trebnje |  | Zagotavljanje prostorskih pogojev za pokop pokojnikov |  | 150.000€ |  |  | 150.000€ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skupaj OSTALE DEJAVNOSTI |  | 1.150.000 € |  |  | 1.110.000 |  |  | 40.000 € |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost |  |  | Občinski pror. |  |  | EU sredstva |  | Ostali invest. |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ vsi projekti |  | 75.148.102 € |  |  | 27.963.976 € |  |  | 8.974.000 € |  | 38.210.126 € |  |  |  |

- Sestavljavci razvojnega načrta ugotavljajo, da je pripravljeni razvojni načrt Občine Trebnje možno uresničiti.

Izhajajoč iz proračunov 2007 in 2008, ki sta prikazana v spodnji tabeli, se že ob upoštevanju 36 do 37 % deleža proračuna za investicije

lahko uresniči predlagani načrt.

| Sprejeti proračun | 2007 | 2008 | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| prihodki | 14 mio € | 16 mio € |  |
| odhodki | 19 mio € | 18 mio € |  |
| 36 % do 37 % | 6,93 mio € | 6,66 mio € |  |
| 4 x 36 % do 37% | 27,72 mio € | 26,64 mio € |  |
| 42 % | 7,98 mio € | 7,56 mio € |  |
| 4x 42 % | 31,92 mio € | 30,24 mio € |  |

2.) Sestavljavci razvojnega načrta predlagajo, da se delež občinskega proračuna namenjen za investicije v povprečju letno ne sme zmanjšati

pod 42 % celotnega proračuna.  Pripravljavec proračuna mora zasledovati cilj, da bo za potrebe investicij v povprečju namenjeno od 45 do

48 % vsakoletnega proračuna.

3.) Sestavljavci razvojnega načrta izročajo razvojni načrt Občine Trebnje za mandatno obdobje do 2010 županu, in pričakujejo od župana, da

ga posreduje v sprejem občinskemu svetu v prvem kvartalu leta 2008.

4.) Sestavljavci razvojnega načrta želijo jasen odgovor od župana s kakšnimi resursi namerava predlagani razvojni načrt Občine Trebnje

izpeljati.

| Občina | Štev. preb. | Štev. zap. | Upravna enota |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolmin | 12.000 | 18 | Da |
| Idrija | 12.000 | 19 | Da |
| Slovenske Konjice | 14.000 | 20 | Da |
| Črnomelj | 14.800 | 25 | Da |
| Ivančna Gorica | 14.100 | 20 | Ne |
| Ravne na Koroškem | 12.300 | 21 | Da |
| Medvode | 14.500 | 21 | Ne |
| Litija | 14.500 | 21 | Da |
| Ilirska Bistrica | 14.200 | 25 | Da |
| Logatec | 11.800 | 19 | Da |
| Cerknica | 11.000 | 19 | Da |
| Trebnje | 13.500 | 34 (po kadrovskem načrtu) |  |
| Trebnje | 13.500 | 29 (iz sistemizacije) |  |
| Trebnje | 13.500 | 21 (optimalno) | Da |

Zgornja tabela prikazuje nekaj primerljivih občin in število zaposlenih v teh občinah. Upoštevaje kazalce, ki so uporabljeni v primerljivih občinah, je optimalno število zaposlenih za občino Trebnje 21 javnih uslužbencev.

Maksimalna zgornja številka zaposlenih v občinski upravi skupaj z županom, ki je sprejemljiva za Občino Trebnje, je 25. Župan je dolžan takoj pristopiti k organizaciji medobčinske inšpekcijske službe in s tem za zaposlenega inšpektorja zmanjšati finančno obveznost na 35 % današnjih obremenitev (50 % medobčinske službe financira država, od ostale polovica je delež Občine Trebnje dobrih 70%). Vsi ukrepi morajo izhajati iz preglednosti in stroškovne upravičenosti zaposlovanja v javni upravi.

Za uspešno delo in izpeljavo predlaganih projektov se od občinske uprave pričakuje večjo učinkovitost, dostopnost, prijaznost do občanov, oblikovanje postopkovnih standardov in meril za poslovno odličnost.

Sestavljavci razvojnega načrta bodo na prvi seji OS, ob predložitvi rebalansa proračuna 2008, zahtevali tudi pripravo proračuna za 2009 in predložitev načrta razvojnih programov do leta 2011, ki bo upošteval smernice sprejetega razvojnega načrta Občine Trebnje za mandatno obdobje do 2010. Načrt razvojnega programa proračuna mora vsebovali dinamiko, vrsto virov in sredstva za izvedbo razvojnega načrta.
Sestavljavci razvojnega načrta si bodo prizadevali in zahtevali od občinske uprave, da se pospešeno sprejmejo izvedbeni predpisi (odloki, pravilniki, merila, navodila…) za področje izvajanje prostorske politike, zagotavljanja pogojev dela svetnikom in svetniškim skupin, operacionalizacije zazidalnih načrtov, zagotavljanja transferjev na socialnem področju, postavitve organizacijske strukture občinske uprave, prilagoditve predpisov EU zakonodaji in izvedbenim pravilnikom ministrstev…… Sestavljavci razvojnega načrta bodo v skladu s statutom Občine Trebnje predlagali Občinskemu svetu imenovanje občasnih delovnih teles, ki bodo strokovno pomagale pri izvedbi razvojnega načrta in nadzirali izvedbo razvojnega načrta po področjih. Kadrovska sestava teh teles in ostalih organov občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet bo sledila kriterijem strokovnosti, izkušnjam in poznavanju problematike zadevanega področja.

Odnos do občin Mokronog-Trebelno in Šentrupert

Odnos do sosednjih občin je potrebno čim prej pravno regulirati, urediti lastniške odnose in pripraviti temu primerne odloke o ustanovitvi javnih podjetij, ki so v skupni lasti.

10., 12., in 14 člen Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog – Trebelno in Občino Šentrupert. (v nadaljnjem besedilu Dogovor) opredeljujejo, da  Občina Trebnje, Občina Mokronog – Trebelno in Občina Šentrupert prevzemajo in izvršujejo soustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode: Glasbena šola Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (s tem posredno Galerija likovnih samorastnikov), Knjižnica Pavel Golia, Zdravstveni dom Trebnje in Javno podjetje Komunala Trebnje, d.o.o.

V skladu s 17. členom se morajo skleniti tudi pogodbe oz. dogovori na področju civilne zaščite, požarne varnosti in intervencij v primeru nevarnosti oz. reševanja v prometnih nesrečah.

Takoj je potrebno pristopiti k pripravi novih Odlokov o ustanovitvi za omenjene javne zavode in podjetja. Gre namreč za to, da se ponavadi slabe odločitve sprejemajo takrat, kadar je potrebno hiteti in kadar zadeve niso pripravljene. Vsak problem je rešljiv, potrebno je le pripraviti nove predloge in rešiti vsa vprašanja v paketu. Novi predlogi bodo lahko zajemali interese vseh občin in lahko bodo natančno opredelili pravice in obveznosti vsake od občin. Sprejemanje v skupnem paketu tudi omogoča dovolj manevrskega prostora za pogajanja in sprejem takih odločitev, ki bi bile v skladu s Dogovorom, pa bi zadovoljevale interese vseh občin in bile kot take sprejete tudi na vseh treh občinskih svetih.

Sprejemanje vsakega Odloka posebej in to takrat, ko se lovijo roki za izvedbo pa pomeni, da nikoli ne bodo zadovoljne vse strani in omogoča kateri koli strani, da ne pristaja na določene pogoje in  s tem zavira delovanje oz. izsiljuje določene rešitve.

Sprejem vseh Odlokov bi razčistil vsa vprašanja med občinami, ki bi na ta način kasneje lahko lažje našli skupne točke in skupen interes za reševanje določenih vprašanj ali pa za skupne nastope navzven.

Trebnje, februar 2008

Podpisniki sporazuma o uresničevanju razvojnega načrta Občine Trebnje za mandatno obdobje do 2010

1. DESUS, mag. Franc Žnidaršič ________________________________2. DESUS, mag. Ivan Gole_______________________________

Dne: _______________ 						     Dne: _______________

3. DESUS, G. Janez Bračko ________________________________4. LDS, g. Franc Jevnikar _________________________________

Dne: _______________ 						    Dne: _______________

5. LDS, mag. Janez Slak _________________________________6. LDS, g. Ciril Metod Pungartnik ____________________________

Dne: _______________ 							Dne: _______________

7. LDS, g. Dušan Skerbiš ________________________________8. SLS, g. Silvester Perpar _________________________________

Dne: _______________                                                                      Dne: _______________

9. SLS, g. Bogomir Mlakar ________________________________10. DROT -LR, ga. Špela Smuk ________________________________

Dne: _______________ 							Dne: _______________

11. DROT -LR, g. Jože Hribar _________________________________12. SD, mag. Marko Grandovec ______________________________

Dne: _______________ 							       Dne: _______________

13. SMS, mag. Bojan Rajer ______________________________14. Pred. Romske skup., g. Matija Hočevar____________________________

Dne: _______________ 								    Dne: _______________