Prepis iz:

Z A P I S N I K A

27. redne seje Obcinskega sveta Obcine Trebnje, ki je bila v sredo, 29. julija 2009, ob 16. uri

v veliki sejni sobi Obcine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

K tocki 12

Obravnava in sprejem idejne rešitve izgradnje centra za ravnanje z odpadki CERO – Globoko –

novelacija 16. julij 2009, verzija

Po podanih pripombah in oblikovanju predloga sklepa je župan podal na glasovanje

SKLEP:

1. Sprejme in potrdi se predlog idejne rešitve izgradnje centra za ravnanje z odpadki

(CERO Globoko) novelacija, 16. julij 2009, verzija 6 z dopolnitvijo:

- da so jasno razvidni dosedanji vložki Obcine Trebnje v deponijo Globoko;

- da so razvidni stroški vložkov posameznih obcin;

- stroške vlaganj je treba oceniti realnejše (obvoznica, nakup nepremicnin in eventualne

odškodnine oz. rente, ki jih obljublja župan);

- stroški morajo biti vrednoteni tudi s tistimi sredstvi, ki jih bodo morale obcine

zagotavljati za financne garancije za izvedbo zaprtja;

2. Danes predložena pogodba, ki je že v podpisovanju, se dopolni z aneksom, in sicer:

- za višino do sedaj vloženih sredstev obcine Trebnje v deponijo Globoko se njene obveznosti v 11. clenu pogodbe zmanjšajo;

- dodajo se še stroški za vodenje projekta, ki se deli med vse udeleženke;

- generalno se v aneksu navede, da so stroški v pogodbi ocenjeni le za eksplicitno

znane investicije (ne vsebujejo pa stroškov, nakupa zemljišc, podana je le približna

ocena stroškov cestne infrastrukture, ni upoštevan strošek za zagotavljanje financne

garancije za potrebe zapiranja, ni ocenjen realni strošek eventualnih odškodnin…),

zato se bo ta znesek dokoncno dolocil po potrditvi DIIP-a, ki bo podlaga za sklenitev

novega aneksa k pogodbi.

ZA je glasovalo 13 clanov obcinskega sveta, PROTI nihce.